淮安市2025年度高效办成工程建设项目

审批一件事工作方案

为贯彻落实国家和省关于优化政务服务、推动“高效办成一件事”的决策部署，持续深化工程建设项目审批制度改革，进一步提升工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平，结合淮安实际，制定本实施方案。

一、工作目标

强化“部门协同、市县（区）联动、全链代办”等举措，常态化实施工程建设项目“三极”“四即”高效便捷审批服务，拓展建设项目审批领域更多“高效办成一件事”场景，实现“申报手续更简、审批速度更快、服务效能更优”，全力推动工程建设项目早开工、早竣工、早达效。

二、工作内容

（一）巩固提升全流程工作机制

1.深化项目极简申报。全面落实“一窗分段受理、材料网上流转、后台并联审批、全程限时办结”审批模式，依据淮安市工程建设项目审批事项清单、四个阶段“一张表单”和分类审批流程图开展项目申报工作。深化政务数据超级管理员和企业电子印章机制运用，通过系统内数据归集和共享应用，实行政府核发的55类119份电子证照全部免于申请人提交，试行企业自备材料线上签章提交、跨阶段共享复用，做到工程建设项目四阶段审批流程内的每个审批环节均可自动关联前置证照及材料，切实降低企业申报成本，进一步提升“减材料+免证照”改革实效。（牵头部门：市数据局；责任单位：市发改委、住建局、资规局、文广旅游局、生态环境局、交通局、水利局、应急局、城管局等事项办理部门，各县区人民政府、园区管委会）

2.落实项目极速审批。按照重大项目主动服务、一般项目优化流程、低风险项目简易审批和小型低风险项目告知承诺的方式，实施精准快速审批服务。对市工改系统在运行的全部审批事项，常态化运用“并联审+容缺办”加速办理，事项办理部门可根据经营主体需求、部门容缺审批和事中事后监管实际，对可容缺材料范围进行动态调整。全面实行“提前预警+超时默认+限时办结”工作机制，经两次预警仍未办结的超时办件，视为该部门默认通过审批，同时纳入营商环境评价范围。（牵头部门：市数据局；责任单位：市发改委、住建局、资规局、文广旅游局、生态环境局、交通局、水利局、应急局、城管局等事项办理部门，各县区人民政府、园区管委会）

3.夯实项目极优服务。健全“全程领办、全程跟踪”服务机制，依托项目招引、审批服务全链帮代办、重大项目用地保障、“助建工作站”等服务专班，实现重大项目从签约到投产的全链条、全流程、全覆盖服务。运用各级政务服务大厅设立的重大项目服务专区、项目审批专窗、12345服务专席畅通企业诉求通道，通过“三方连线”及时解决企业在项目建设中遇到的困难。在工程建设项目审批领域强化落实市级机关挂钩县区营商服务专员和行政审批“不同意”事项报备制度，县区（园区）遇到需市级解决的项目审批问题，由市级机关挂钩该县区（园区）营商服务专员扎口推动解决；市、县两级事项办理部门对工程建设项目审批事项作出“不同意”意见的，由单位主要负责人研判通过后按程序及时报备，杜绝在项目审批服务中不作为、乱作为、推诿和拖延等问题的发生。（牵头部门：市数据局；责任单位：市发改委、住建局、资规局、商务局、文广旅游局、生态环境局、交通局、水利局、应急局、城管局等事项办理部门，各县区人民政府、园区管委会）

- 持续深化“四即”全链条审批服务

4.实施“交地即发证”。结合“高效办成一件事”工作要求，对土地供应、权籍调查、不动产登记等开展全链条流程优化再造，提升工改系统和不动产登记平台数据共享、协同应用水平。在土地出让阶段，通过提前介入重大产业项目规划选址、土地利用、方案设计审查，在完成土地合同签订，缴清出让金、契税等相关税费后，1个工作日内一次性核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和土地不动产权证。（牵头部门：市资规局；责任单位：各县区人民政府、园区管委会）

5.拓展“拿地即开工”。持续扩大“拿地即开工”改革覆盖面，列入省、市、县（区）重大项目投资计划且当年新拿地的产业项目，政府投资项目、专精特新项目、优质化工项目及能够落实土地、能耗、环境等要素指标的各类中小型项目，统一纳入“拿地即开工”储备库动态管理。提高“拿地即开工”标准化、规范化水平，落实“只进一门、一网通办、一线应答”一件事改革要求，实行项目策划生成、方案设计审查、开工前条件准备、证照联发分阶段并联审批、全流程网上办结，部门审批时限控制在20个工作日内，用地规划许可、工程规划许可、施工图审查、施工许可、不动产权证5个事项一次性办结。（牵头部门：市数据局；责任单位：市资规局、住建局、发改委、生态环境局，各县区人民政府、园区管委会）

6.创新“建成即验收”。通过业务协同、提前介入、主动上门等服务方式，为分期建设的项目或含多个单体工程的项目提供分期验收服务，指导建设单位和施工单位按照竣工验收标准规范建设，协助建设单位边建设、边准备验收资料。在保障质量安全、消防安全、生产安全的前提下，建成一期验收一期，建成一幢验收一幢，建成一个生产单元即验收一个生产单元，4个工作日内办结竣工验收备案，合格后即可尽快投入使用，实现“建成即验收”。（牵头部门：市住建局、资规局；责任单位：各县区人民政府、园区管委会）

7.推广“竣工即交付”。简化工程建设项目竣工备案流程，一般项目实施规划核实、土地核验、消防验收（备案）抽查、档案验收事项并联办理，12个工作日内办结，项目验收合格后同步实施房屋建筑和市政基础设施、人民防空、绿化等建设工程竣工验收备案及房产实测。针对已整体建成的单体工程，在联合验收的基础上合并办理产权登记手续，同步核发房屋不动产权证，缩减项目验收和办证时间，促进项目早投产。（牵头部门：市住建局、资规局；责任单位：各县区人民政府、园区管委会）

（三）高效办成建设项目审批领域一件事

8.高标准落实“建设项目开工”一件事。在现有工程建设项目“交地即发证”“拿地即开工”“桩基先行分段施工许可”“施工图审查自审承诺制”等改革举措的基础上，进一步推动整合建筑工程施工许可证核发、消防设计审查、质量监督手续、城市建筑垃圾处置核准、城镇污水排入排水管网许可等审批手续，落实省“建设项目开工”一件事改革部署，持续提升全类型工程建设项目开工审批效率。（牵头单位：市住建局；责任单位：市资规局、城管局、数据局；责任单位：各县区人民政府、园区管委会）

9.深化“市政公用服务联合报装”一件事。持续推进“水电气信视”并联报装“一站式”服务，优化接入流程，实现“零材料申报”。健全市政配套统筹协调机制，划定并公布全市范围限制区域，实现“统一受理、联合踏勘、协同设计、并联审批、协同施工、验收开通”全流程线上线下同步办理。实施全市省级以上园区“三同步开门接电”，在园区规划选址阶段同步开展周边电网规划布局，在土地出让阶段同步启动园区内部主干配电网，在项目落地阶段，超前建设末端电力线路。（牵头单位：市住建局；责任单位：市发改委、城管局、数据局、通管办，市政公用服务报装单位，各县区人民政府、园区管委会）

10.优化“数字化联合图审”一件事。按照标准化、规范化、便利化、集成化原则，合并开展消防、人防、技防、防雷等专业技术联合审查。优先对工业项目提供图审服务，不论规模大小，保持服务时效一致性。加快落实省级改革试点取得实效，推进工程建设项目方案、设计、施工、变更、验收、档案移交全过程数字化管理，实现工程建设项目全程“一套图”协同应用。强化“帮代办+图审”服务，提升投资主体获得感、满意度。（牵头部门:市住建局、数据局、气象局；责任单位：各县区人民政府、园区管委会）

11.推行“联合评审”一件事。按照省级统一部署要求，深入推进联合评审工作机制，开展联合评审场景应用，重点推进涉水许可事项、项目建议书、项目申请报告等同部门事项集中办理，并逐步实现跨部门、跨阶段办理。完善联合评审系统功能，针对同阶段、同部门、跨阶段、跨部门等不同联合评审场景应用，设计多元化流程，提升企业办事便利度。以项目可研为载体，编报用地预审、选址、社会风险稳定评价、环境影响评价、安全评价、水土保持评价、压覆重要矿产资源评估等“一套材料”，政府部门统一受理、同步评估、同步审批、统一反馈，助推项目实施进度。（牵头部门：市数据局；责任单位：市委政法委，市发改委、工信局、资规局、水利局、生态环境局，各县区人民政府、园区管委会）

12.开展“工程建设领域中介服务”一件事。梳理工程建设项目全生命周期涉及的中介服务事项，形成工程领域中介服务事项清单，并实行动态调整。依托网上中介超市平台，通过流程优化再造，将工程咨询、测绘测量、勘察设计、施工图审查、项目审计等分散的中介技术服务事项，整合为“一站式”服务，实现一次委托、全程联动、发布一次公告、采购多种服务，大幅压缩审批周期，助力项目快建设、快投产、早达效。（牵头单位：市数据局、资规局、住建局；责任单位：市发改委、工信局、水利局、生态环境局、文旅局，各县区人民政府、园区管委会）

三、保障措施

13.建立工程建设项目全面验收机制。对房屋建筑类项目采取“联合验收+集中验收”方式，由政府部门组织的消防验收、档案验收、规划核实土地核验等开展“联合验收”；将综合管线图明确的供水、供电、燃气、通信、有线电视、热力、排水等市政公用服务设施纳入验收范围，按照“同步设计、同步施工、同步验收”原则，由住建部门会同牵头的市政公用服务单位组织各市政公用服务报装单位开展“集中验收”，并在省“水电气网”联办平台出具验收意见或上传验收合格证明，各类竣工验收均须在建设工程竣工验收备案前完成，确保房屋建筑类项目竣工交付后满足使用功能。工业厂房类项目在“联合验收”基础上，可结合实际对建设项目竣工环境保护验收、安全设施竣工验收、水土保持设施验收等建设单位自行组织的验收事项开展“集中验收”，做到竣工交付后满足生产功能。（牵头部门：市住建局；责任单位：市发改委、资规局、生态环境局、水利局、文广旅游局、应急局、通管办，市政公用服务报装单位，各县区人民政府、园区管委会）

14.建设市工改系统2.0版。严格贯彻国家工改系统升级改造部署要求，落实资金保障和技术队伍，按照国家工程建设项目审批管理系统数据共享交换V3.0标准，开发升级市工改系统2.0版，全面完成应用房屋建筑编码实现单体工程信息自动归集共享、电子文件和电子证照应用等内容的贯彻实施，满足国家和省数据交换共享和考核评价要求。（牵头部门：市住建局、数据局）

15.提高网上办事深度。进一步完善全国建设项目环境影响评价管理信息平台、省投资项目在线审批监管平台、省规划用地“一书三证”在线监管系统、省建设工程消防设计审查验收管理系统等外部系统与市工改系统的信息共享、协同应用机制。强化数据赋能，通过系统集成将“四即”快速审批、“并联审+容缺办”、“减材料+免证照”、“提前预警+超时默认+限时办结”等各项改革举措落到实处，根据实际使用情况动态优化相关功能模块，为持续深化改革提供更加有力的支撑和服务。（责任单位：市数据局、发改委、资规局、生态环境局、住建局等业务系统使用部门）

16.探索AI大模型辅助审批。依托市工改系统V3.0标准升级改造，积极探索DeepSeek等大模型赋能工程建设项目审批，对审批事项申报条件、申请材料、办理流程、常见问题等进行精细化梳理，结合建设单位和事项办理部门实际需求，试点开发市工改系统智能咨询、辅助审批、自动组卷等AI功能，降低人工成本，提高事项办理效率。（牵头部门：市住建局、数据局）

市各涉改单位要进一步统一思想，强化改革意识，按照任务分工做好工程建设项目审批事项办理和各项改革举措的组织实施、协调服务和监督管理，不打折扣完成目标任务；各县区（园区）要结合本地实际，发挥工作主动性和能动性，积极运用各项改革举措推动项目落地，及时解决项目推进中的实际困难，不断提高市场主体感受度、满意度和获得感。